**ПРОЕКТ**

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**муниципальное образование**

**«Усть-Илимский район»**

**Невонское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории НЕВОНСКОГО муниципального образования» на 2018-2024 годы»**

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом Невонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невонского муниципального образования от 25.12.2017 №338 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018-2024 годы», изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Невонского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Невонского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Невонского

муниципального образования В.И. Бакуменко

**Муниципальная программа «Формирование КОМФОРТНОЙ городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2024 годы»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования» на 2018-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Невонского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение программ не предусмотрено |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий (ед.).  2. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Невонского муниципального образования (ед.);  3. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории (ед.);  4. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Невонского муниципального образования (ед.); |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: | Общий объём финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | |
| в том числе | | | |
| Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Иные источники |
| Всего по программе |  | 0 | 1435,2 | 664,6 |  |
| 2018 год |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 год |  | 0 | 478,4 | 121,6 |  |
| 2020 год |  | 0 | 191,4 | 108,6 |  |
| 2021 год |  | 0 | 191,4 | 108,6 |  |
| 2022 год |  | 0 | 191,4 | 108,6 |  |
| 2023 год |  | 0 | 191,4 | 108,6 |  |
| 2024 год |  | 0 | 191,4 | 108,6 |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий.  2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5. Иные мероприятия по благоустройству, определѐнные органом местного самоуправления. | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения | | | | |

**Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Невонского муниципального образования, проблемы**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории Невонского муниципального образования (далее – территория поселения), создание условий для комфортного проживания граждан.

Невонское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния городского округа «Город Усть-Илимск». Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет более 0,9 тыс. км, от города Усть-Илимск 4 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км, с запада на восток – около 21 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Общая площадь территории поселения составляет 403,3 км2– 1,1% территории Усть-Илимского района (36 596 км2), 0,05% территории Иркутской области (752 708 км2).

Поселок Невон одно из наиболее заселенных сельских поселений в районе, плотность населения -7,6 чел/км2. В настоящее время на территории поселения проживает 2886 тыс. чел.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий является:

изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов или полное их отсутствие;

недостаточное количество малых архитектурных форм;

недостаточное количество детских игровых площадок;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий; неудовлетворительное состояние общественных территорий.

Состояние благоустройства территории п. Невон не совершенно: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, санитарное состояние населенного пункта не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, очень низкий уровень экологической культуры населения. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий. В п. Невон не производятся работы по образованию цветников и озеленению территории общего пользования в связи с отсутствием научно обоснованной схемы озеленения и благоустройства, учитывающей современную экологическую ситуацию, что не позволяет системно планировать ежегодные объемы озеленительных работ, а также бесконтрольный выгул домашних животных жителями п. Невон в местах общего пользования. Благоустройство территории поселения не отвечает современным требованиям. Так же основной проблемой в области благоустройства общественных территорий является неудовлетворительное состояние общественных территорий. Проведение работ по благоустройству общественных территорий улучшит эстетическое состояние территории.

Оценка состояния сферы благоустройства территории поселения приведена по следующим показателям в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Ед | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество благоустроен-ных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Ед | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Численность населения, проживающего на территории поселения | Чел | 2892 | 2890 | 2886 |
| 5. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в многоквартирных домах) | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Общее количество общественных территорий из них: | Ед | 5 | 5 | 5 |
| 6.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Количество частично благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 |
| 6.3. | Площадь не благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 35092 | 35092 | 33592 |

Для поддержания мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается постоянная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе тротуаров;

- установке малых архитектурных форм, размещение игровых и спортивных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- озеленение и освещение территорий общего пользования;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение устройство пандусов, установка скамеек со спинками и подлокотниками, устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжейчастью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда маломобильных групп населения, устройство пандусов на придомовых и общественных территориях, устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию, оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, установка малых архитектурных форм для детей.

Для решения проблем программными мероприятиями предусмотрено благоустройство территорий общего пользования.

Для приведения территорий общего пользования к современным нормам комфортности назрела необходимость создания программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства территории поселения.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по комфортному и качественному изменению территорий общего пользования, чтобы обеспечить потребности населения.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по сроку и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства поселка Невон (далее - поселок).

**Глава 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года»

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории поселения.

**Глава 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (Приложение 1 раздел), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования администрации Невонского муниципального образования от 02.11.2017 № 271.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Невонского муниципального образования.

Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 1 раздел 2), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Невонского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Невонского муниципального образования.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение Приложение 1 раздел 3), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Невонского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Невонского муниципального образования.

Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ) Правительства Российской Федерации от   
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

**Глава 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансовых затрат на реализацию программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, перечень мероприятий и финансовые затраты, направленные на реализацию программы, приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год. Внесение изменений в программу осуществляется ответственным исполнителем.

Финансирование мероприятий программы зависит от возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 2:

Табл. 2

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Невонского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Социальные риски | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

#### Глава 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

- создание благоприятной среды обитания;

- повышение комфортности проживания населения;

-обеспечение условий для отдыха и спорта;

-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории Невонского муниципального образования

Приложение № 1 к постановлению администрации Невонского муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории Невонского муниципального образования» на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

**Невонского муниципального образования**

*(наименование муниципального образования Иркутской области)*

Раздел 1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1. | муниципальное образование «Усть-Илимский район» | Невонское муниципальное образование | Поселок Невон | Совхозная |  | 13900 | 550 | 7065 |
| 2. | муниципальное образование «Усть-Илимский район» | Невонское муниципальное образование | Поселок Невон | Транспортная |  | 3023 | 490 | 5290,8 |
| 3. | муниципальное образование «Усть-Илимский район» | Невонское муниципальное образование | Поселок Невон | Новая | 8а | 14247 | 400 | 5884 |
| 4. | муниципальное образование «Усть-Илимский район» | Невонское муниципальное образование | Поселок Невон | Зеленая | 17 | 3002 | 540 | 2486 |
| 5. | муниципальное образование «Усть-Илимский район» | Невонское муниципальное образование | Поселок Невон | Кеульская | 8 | 920 | 1800 | 2100 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области \_5 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 5 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 5 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 за счет указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс. руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | | улица | номер дома (при наличии) |
|  | Усть-Илимский | Невонское | Невон | - | | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | Номер дома (при наличии) |
|  | Усть-Илимский | Невонское | Невон | - | - |

Приложение № 2 к постановлению администрации Невонского муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории Невонского муниципального образования» на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | |
| Обустройство площади около здания МКУ «СДК» Невонского муниципального образования, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Кеульская, 8 | Администрация Невонского муниципального образования | 2020 | 2020 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |
| Обустройство детской площадке, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Зеленая, 17 | Администрация Невонского муниципального образования | 2021 | 2021 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |
| Обустройство сквера, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Транспортная | Администрация Невонского муниципального образования | 2022 | 2022 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |
| Создание парка, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Совхозная | Администрация Невонского муниципального образования | 2023 | 2023 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |
| Создание парка, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Новая, 8а | Администрация Невонского муниципального образования | 2024 | 2024 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |

Приложение № 3 к постановлению администрации Невонского муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории Невонского муниципального образования» на 2018-2024 годы»

Показатели результативности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | |
|  |  |  |  | За весь период реализации | В том числе по годам | | | | | |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невонского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по муниципальной программе | | Всего | 2,100 | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1435,2 | 0 | 478,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
|  |  |  | МБ | 664,6 | 0 | 121,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1 |  | Всего | 2,100 | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 136 | 136 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1435,2 | 0 | 478,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
|  |  |  | МБ | 664,6 | 0 | 121,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| 1.1. | Обустройство площади около здания МКУ «СДК» Невонского муниципального образования, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Кеульская, 8 | Администрация Невонского муниципального образования | Всего | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 478,4 | 0 | 478,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 121,6 | 0 | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обустройство детской площадки, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Зеленая, 17 | Администрация Невонского муниципального образования | Всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 191,4 | 0 | 0 | 191,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 108,6 | 0 | 0 | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обустройство сквера, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Транспортная | Администрация Невонского муниципального образования | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 191,4 | 0 | 0 | 0 | 191,4 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 108,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание парка, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Совхозная | Администрация Невонского муниципального образования | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 191,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,4 | 0 | 0 |
| МБ | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,6 | 0 | 0 |
|  | Создание парка, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р., п. Невон, ул. Новая, 8а | Администрация Невонского муниципального образования | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 191,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91,4 |
| МБ | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 50 |